## Slide 1: mybilan refactoring plans
طرح و برنامه پیشنهادی برای باز ساخت نرم افزار مدیریت ساختمان بیلان

## Slide 2: CDN and Database migration
در این طرح پایگاه داده شامل طرح ها و اطلاعات آن به زیرساخت دیگری منتقل شده و نگهداری آن توسط میزبانی دیگری میباشد.
همچنین فایل ها به شبکه تحویل محتوا مشخص منتقل میشوند.

## Slide 3: این طرح شامل
این طرح به مدت یک هفته قابل پیاده سازی کامل میباشد.
هزینه فنی (بجز هزینه های سرور و میزبانی) 10 میلیون تومان برآورد شده.
برای دیدن تفاوت در زمان اجرا و کارکرد نرم افزار میتوانید به مقالات مرتبط مانند مقاله زیر رجوع کنید.
مقایسه پایگاه داده
تهیه میزبانی مناسب
تنظیم و آماده سازی واحد میزبانی
آماده سازی و انتقال دیتابیس
فشرده سازی و انتقال فایل ها
تنظیم جدید نرم افزار برای کار با شبکه نرم افزار
ساخت واحد تست برای بخش های مربوط به نرم افزار کار با دیتابیس و شبکه تحویل محتوا

## Slide 4: refactoring and refactoring design
در این طرح فریم ورک رابط کاربری و وابستگی های آن بروز شده و براساس رابط کاربری های جدید و استاندارد شده باز طراحی و پیاده سازی میشود.
همچنین بخش ها مربوط به ارتباط با پایگاه داده بازنویسی، بروز و بهینه شده و امنیت اطلاعات با استفاده از روش های ساخت پروسیجر و کد کردن ان بروز رسانی می شود.
در صورت نیاز به ایجاد فرایند جدید در نرم افزار، برای هر فرایند جدول کنترل پروژه جدید ایجاد می شود و بروز میشود.

## Slide 5: این طرح شامل
این طرح به مدت دو هفته قابل پیاده سازی کامل میباشد.
هزینه فنی 15 میلیون تومان برآورد شده و ما به ازا هر فرایند یا تغییر جزِئی در ساز کار نرم افزار مبلغ 1 میلیون تومان و مدت زمان 12 ساعت کاری نیاز است.
مقایسه رابط کاربری ها و تکنولوژی های استفاده شده در کسب و کار های مشابه برای طراحی جدید
طراحی و پیاده سازی رابط کاربری جدید
نصب نسخه جدید رابط کاربری
تغییرات و تنظیم backend
ساخت راهنمای استفاده از رابط کاربری جدید
مهاجرت به رابط کاربری جدید

## Slide 6: refactoring admin panel, create feedback system for software and infrastructures of data structure and BI (warehouse optimization and refactoring)
این طرح مربوطی به باز طراحی ساختار انبار داده و بهبود کارکرد آن می باشد. با پیاده سازی این طرح می توانید گزارش های مختلف را برای نقش های در نرم افزار ایجاد کنید و همچنین با تکمیل API ها نرم افزار و مستند سازی آن امکان ارائه آن در قالب سرویس های مالی و رایگان در نرم افزار داشته باشید.
در کنار سیستم بازخورد فعال امکان بهبود تجربه کاربری و تعداد و مدت زمان استفاده از نرم افزار را افزایش دهید.

## Slide 7: این طرح شامل
این طرح به مدت یک ماه قابل پیاده سازی کامل میباشد.
هزینه فنی 18 میلیون تومان(بجز هزینه های سرور و میزبانی) برآورد شده است.
بازطراحی و پیاده سازی مدل جدید انبار داده متناسب با کارکرد و نرم افزار
پیاده سازی API استاندارد و امن
مستند سازی API و واحد ارائه آن
بازطراحی و تکمیل پیشخوان مدیریت، پیاده سازی گزارش ساز و فرم ساز
پیاده سازی واحد dynamic feedback analysis
پیاده سازی روش های هوش تجاری و گزارش سازی دوره ای کاربردی
پیاده سازی واحد تست سرعت و امنیت کارکرد API ها
نصب و تنظیم روی سرور یا سرویس میزبانی، بروز رسانی